
 松原市贯彻落实吉林省生态环境保护

督察反馈意见整改进展情况的报告

按照《中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅 关于印发<吉林省2018年生态环境保护督察工作实施方案>的通知》要求，现将松原市关于吉林省生态环境保护督察整改工作进展情况报告如下：
我市收到吉林省生态环境保护督察领导小组办公室关于省第四生态环境保护督察组对我市开展的生态环境保护督察反馈意见后，我市党委、政府高度重视，严格按照省委、省政府有关要求，精心组织，攻坚克难，全力推进督察整改工作，市委、市政府多次召开常委会、专题会议进行调度部署，有针对性地研究解决重点难点问题，确保问题得到全面、有效解决。及时制定下发了《松原市贯彻落实吉林省生态环境保护督察反馈意见整改方案》，形成全市整改任务清单，对每一项问题明确了整改目标、整改时限、整改措施、责任单位和责任人，并向社会公开。成立了松原市环保督察整改办公室，专职负责调度和推动全市环保督察整改工作。

总体进展情况

通过一年来的努力，我市省环保督察整改取得了一定的阶段性成果。全市污水处理厂提标改造全部完成；无名泄支黑臭水体治理工程通过持续性水质检测，均满足国家黑臭水体技术指标，实现了国家要求的2019年基本消除黑臭的要求；10台20蒸吨以上燃煤锅炉脱硫改造工程已完成；繁荣供热并网改造工程已完成；全市垃圾转运站全部建设完成，大部分乡镇已投入运行，开始农村生活垃圾转运工作；中粮家佳康猪场搬迁、猪舍拆除、垃圾清运、土地平整、植被恢复等工作均已完成；雨污分流改造工程稳步推进；全市市城区、各开发区、各重点建制镇计划建设14个污水处理设施，目前有4个已建设完成，6个正在建设中，4个正在办理前期手续；乾安东北垃圾填埋场、民主村临时生活垃圾填埋场和江南垃圾处理场已完成垃圾清运，江北垃圾场、扶余垃圾场渗滤液正在处理中，均可按期完成整改销号；
截至目前，我市收到的63个反馈问题，已完成整改38个，完成率60.3%，剩余25个正在按照整改方案要求积极推进。按整改时限要求，立整立改、长期坚持的问题1个，持续整改的问题1个，2019年底前应完成6个， 2020年应完成9个，2021年应完成1个，2022年应完成2个，2023年应完成1个，2025年应完成3个，2027年应完成1个。

整改工作主要做法

（一）建立双周调度例会制度。为深入贯彻落实党中央和省委决策部署，松原市委、市政府建立双周调度例会制度，更加扎实有效推进环保督察重点工作落实。市委、市政府主要领导定期调度听取全市及各县（市、区）、松原经开区环保督察整改工作进展情况，与会领导同志作互动式点评发言，研究破解突出问题，推动工作任务落实，确保环保督察各项问题得到有效解决，全市上下形成了党政齐抓、聚力整改的良好氛围。

（二）落实市级领导包保重点工作机制。为切实解决市级领导包保任务不集中、精力易分散等问题，充分发挥市级领导的表率示范作用，带动全市干部作风转变，确保各项工作任务圆满完成，松原市委对环保督察重点工作实行市级领导集中统一包保。市委包保长岭县，市人大包保乾安县，市政府包保前郭县，市政协包保扶余市，市委和市法院、市检察院包保宁江区。各包保领导深入群众、深入实际，全面了解掌握重点工作进展情况，帮助研究制定有针对性的措施，及时解决面临的困难和问题，直至问题整改到位。

（三）坚持五个结合、实施集中攻坚。为了避免为整改而整改，我们坚持做到整改工作与解决民生问题相结合，与污染防治攻坚相结合，与农村人居环境整治相结合，与绿盾行动相结合，与基础设施建设相结合，集中开展了大气污染防治、水源地保护、污水处理厂建设和提标改造、查干湖水质提升、农村人居环境整治、自然保护区违规建设项目清理等专项行动，集中解决了一批群众关心和反映强烈的突出环境问题。
（四）定期现场督查督办。为进一步推动环保督察整改工作取得成效，松原市委督查室和市环保督察整改办公室成立了联合督查组，深入基层，实时对整改问题进行现场核查。对照各地、各部门整改方案和任务清单，检查各项整改任务是否逐条落实整改措施、是否达到整改目标、是否存在不能按期完成整改任务的风险，是否存在虚假整改、敷衍整改和拖延整改等不严不实问题，并及时将工作情况形成专报上报市委主要领导，形成了上下贯通、合力攻坚的局面。

（五）实行清单化管理，及时预警、督办。松原市对整改任务实行清单化管理，明确整改目标、整改时限和整改措施，每一项整改任务都落实到具体部门、具体责任人。松原市环保督察整改办公室实行周调度、月报告制度，将全市环保督察整改工作进展情况及时上报给省督察办和市委、市政府。对于即将到期的整改问题，提前发预警函，超期的及时发督办函。对整改责任不落实、整改措施不到位、整改效果不明显的，采取通报、预警、督办、约谈等措施压紧压实责任。
（六）严格追究问责、营造环保氛围。坚决查处破坏生态环境违纪违法问题和失职渎职行为，对整改责任不落实、整改效果不明显的部门及其责任人坚持严肃问责，切实增强了广大干部抓好生态环保的责任意识，在全市形成了坚决打赢环保督察问题整改这场硬仗的浓厚氛围。

三、取得的阶段性成果

（一）通过环保督察整改，全市各级党政领导干部环境保护意识得到进一步提升，树立了正确的政绩观和绿色发展观。全市各级党委、政府将生态环境保护工作摆上了更加突出的位置，增强了解决生态环境问题的自觉性和紧迫性，通过边督边改，切实解决了一批人民群众反映强烈的突出环境问题。

（二）通过秸秆禁烧、城市扬尘监管、20蒸吨以上燃煤锅炉脱硫改造、城区燃煤锅炉并网改造等环保督察问题的有效解决，使我市的城区空气环境质量得到极大提升，切实增强了全市人民的获得感和幸福感。

（三）通过饮用水水源地违法违规项目清理及安全保障达标建设、城镇污水处理厂提标改造、排污口排查整治、无名泄支黑臭水体治理、开展水源地巡查等环保督察问题整改，使我市的水环境质量得到有效提升。

（四）结合“绿盾”行动对自然保护区的排查整治，乾安大布苏自然保护区违规开发建设旅游设施；查干湖自然保护区开发土地整理项目、马营泡面源污染拦截治理工程、吉林油田油水井退出；长岭腰井子羊草草原保护区、龙凤湖保护区违规项目整改及违章建筑拆除、中粮家佳康（吉林）有限公司长岭第九养猪场搬迁；扶余洪泛湿地违建拆除等环保督察问题整改，使全市各自然保护区违规开发建设项目问题得到了有效控制，生态环境得到持续改善。

（五）通过松原江南垃圾填埋场改造、民主村临时垃圾填埋场整治、农村生活垃圾“村收集、乡转运、县处理”一体化建设等环保督察问题整改，使全市城乡卫生环境得到了极大的改观。

四、下一步工作安排

我市的环保督察整改工作虽然取得了一定的成效，但个别整改工作进展还不够快，截止目前我市有25个省环保督察反馈问题还在整改。有的整改问题还面临一定的资金筹措压力，个别地方和部门对待整改工作的主动性和创造性还有待进一步提高。下步工作中，我们要克服困难，确保在既定时间节点内完成各项整改任务。
（一）全力推进环保督察反馈问题整改工作。
以整改方案为统领，围绕整改目标，紧扣时间节点，进一步明确各地各部门任务清单，拉条挂帐、倒排工期、挂图作战推动任务落实。紧盯影响工作进展的每一个环节，全面查找各方面的不确定因素，提前采取措施，确保按时间节点顺利推进。

（二）持续开展现场核查工作。
为加快推进省环保督察反馈问题及信访案件整改工作进度，联合督查组将持续开展现场核查。根据核查情况，及时预警、督办，跟踪问效。对整改工作落实不到位、进度明显滞后的，予以通报、约谈、限期整改等措施，扎实推进督察整改落实。

（三）做好环保督察反馈问题整改销号工作。
对已完成的环保督察反馈问题，严格落实整改销号标准，认真开展现场验收工作，确保各项整改措施全部落实到位。
（四）严格落实“回头看”制度。
对已结案销号的问题，认真组织开展复查复核，防止问题再次反弹。对复查复核发现的问题，能够立即解决的，立整立改；对需要长期解决的，制定切实可行的整改措施，落实责任，确保发现的问题得到有效解决，切实巩固整改成果。
我市有决心有信心抓好省环保督察反馈问题整改，以生态文明建设和生态环境保护的新成效，向省委、省政府及全市人民交上一份满意的答卷。

附件：

松原市贯彻落实吉林省生态环境保护

督察反馈意见整改任务进展情况

一、在谈话、问询的过程中，一些同志对习近平生态文明思想、中央和省委关于生态环境保护最新精神学习的不到位、了解的不全面、认识的不深刻，对加强生态环境保护工作的重要性、艰巨性、紧迫性认识不足，对打好打赢污染防治攻坚战的信心不够坚定。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

全市各级党委、政府深入贯彻落实党的十九大精神，认真学习领会习近平总书记关于生态文明建设和生态环境保护工作的重要指示精神，坚持生态优先，坚定不移走绿色发展之路。各级党委按计划召开有关生态文明建设和环境保护理论中心组学习会。各级党校将生态环境保护等相关内容纳入党员领导干部培训内容，全市各级党政主要领导干部的生态环境保护忧患意识、大局意识和责任意识得到全面提升。

有的干部对松原市面临的生态环境问题缺乏清醒的认识，认为松原市工业污染和生态环境问题不突出，在当前经济下行压力加大和全市财政收入紧张的情况下，生态环境保护工作可以等一等、缓一缓，“重经济发展、轻环境保护”的想法还不同程度的存在。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

各级党委、政府和市直相关部门将生态环境保护工作纳入重要议事日程，各级党委、政府定期召开会议，研究生态环境保护有关工作，解决环境保护方面突出问题。

个别单位生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实不到位，在一定程度上出现了上紧下松、逐级衰减的现象。根据调阅的资料，2015年以来乾安县工业园区只研究过一次生态环境保护工作，2018年以来松原石化工业园区没有研究生态环境保护工作的会议记录。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

各级党委、政府印发生态环境保护工作职责规定，严格落实“党政同责、一岗双责、权责一致、齐抓共管”的原则规定，建立了生态环境保护方面的责任体系，生态环境保护监督管理实行“属地管理、各负其责”和“谁决策、谁负责”、“谁审批、谁负责”、“谁监管、谁负责”的原则。各级党委、政府成立了环境保护委员会，定期召开会议研究生态环境保护工作。生态环境保护长效工作机制不断完善，形成了齐抓共管的环保工作格局。

市林业局监督管理不到位，全市毁林地块大多采取林粮兼种方式，兼种的粮食作物长势良好，但栽植的林木成活率普遍不高。

整改进展情况：整改完成

松原市林业局制定下发了《松原市林业局关于进一步加强林地间作管理工作的通知》，要求各地林业主管部门要高度重视，立行立改，健全机制，强化监管。下发了《松原市林业和草原局关于对吉林省环保督察组反馈问题进行再调查、再核实、再确认、再上报的通知》，要求各地抓住春秋植树造林的有利时机，加大宣传，再核实小班地块，确保造林成果。各地已上报造林实施方案，对苗木缺失地块完成了补植补造。

市工信局对重点企业重污染天气应急预案审核把关不严，包括大唐长山热电厂、中化吉林长山化工有限公司，编制的重污染天气应急预案过于简单，可操作性差。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

（一）根据属地管理原则，对重污染天气应急预案进行修订、审核、备案。全市共备案企业19户，其中，市工信局备案2户，前郭县环保局备案4户，扶余市环保局汇同经济局备案9户，乾安县2户，长岭县2户。

（二）根据属地管理原则，组织重点监控企业，修订完善了企业限产减排实施方案，市、县（市、区）两级工信主管部门根据不同响应级别需要的减排量和企业的生产装置负荷，明确了重污染天气企业停产限产具体措施，修改后的预案增强了可操作性。

（三）严格落实各项管控措施。各重点监控工业企业修订的应急预案停产限产措施具体明确了减排关停的设备或生产线及各污染物减排量。按照分级管理，属地负责的原则，在启动应急预案后及时通知相关工业企业执行应急响应措施，并对企业应急响应情况进行检查。

（四）根据省环保督察反馈问题的意见要求，大唐长山热电厂、中化吉林长山化工有限公司等有条件的重点监控工业企业委托第三方评价机构编写了《重点监控企业重污染天气应急预案》，并已通过专家评审和备案。

市规划局对无名泄支黑臭水体治理工作进度缓慢，水体周边还存在旱厕、垃圾点等污染源，征地、拆迁、清障等前期准备工作尚未进行，存在难以按期完成整改任务的风险。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

无名泄支黑臭水体治理工程，已完成河道清淤、垃圾及漂浮物清理、堵塞点疏通、排水口治理、修筑围堰等整治工程。沿线新建16处垃圾点、新建一座垃圾堆放场，拆除沿线旱厕30座，建设两个大型公共厕所，拆除1处非法排污企业。经无名泄支全线水质检测，已达到不黑不臭标准。

市农委推进规模化养殖场粪污无害化处理设施建设步伐不快，污染防治设施建设比例仅为58.41%。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

目前全市规模化养殖企业粪污设施配套率已达到80%以上，达到2019年阶段目标。

各县（市）水利部门对地下水开采活动监管不严，督察组实地检查发现多家企业存在无证开采的问题，并且一直持续多年。执法力度不够严厉。中央环保督察以来，全市环境执法力度虽然有所提升，但并未彻底解决执法力度偏松偏软的问题。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

全市水利部门严格管理地下水开采活动，确保地下水合理开采、利用。对符合法定条件办理取水许可证的企业办理取水许可证；对不符合法定条件的，予以关闭。

九、2015年以来，松原市水利局共办理7起非法采砂案件，合计处罚仅3.69万元，其他县（市区）没有办理过一起非法采砂案件。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

松原市河道堤防管理处制定了巡查制度，加大巡查力度和巡查频次。前郭县多次组织相关部门联合打击非法采砂活动，取缔了松原市松花江饮用水水源地保护区采砂厂4处，清理无证采砂厂23处，联合公安机关打击非法采砂案件2起。扶余市加大了定期巡查和随机抽查的联合执法力度，坚决杜绝违法采砂和取土等涉河违法行为。

十、2015年以来，全市国土部门共立案查处违法占地566件，共计处罚金额271.76万元，已经缴纳到位的罚款仅14.15万元。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

全市自然资源部门已将涉及催缴的案件全部移交到法院，申请强制执行，确保将罚款收缴到位。

十一、2015年以来，全市林业部门共办理毁湿案件6起，其中长岭县林业局2015年办理6起、仅处罚1.47万元，前郭县林业局2018年办理2起、仅处罚0.6万元，其他县（市区）没有办理过毁湿案件。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

加大办理和整改排查湿地内违法案件，确保整改到位。大力宣传湿地保护政策，深刻领会加强湿地保护的重要意义，营造加强湿地保护的良好氛围。切实加大湿地保护管理工作力度，落实责任，使湿地还湿工作得到有效推进。
在巨大的商业利益面前，有些行政处罚金额显得微不足道，难以有效遏制生态环境违法行为。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

全市林草、水利、自然资源部门加强宣传教育和普法活动，提高广大群众守法意识，进一步加大毁林毁湿、侵占毁坏草原、非法采砂取土等生态环境执法力度，依法查处违法行为，严厉打击违法犯罪，有效遏制生态环境破坏。

根据调阅的资料，有部分整改责任单位没有将第一、第二项整改任务纳入整改范围，没有具体整改任务的责任单位全部没有制定整改方案，市发改委、市市容管理局没有以正式文件的形式下发整改方案。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

全市各生态环境保护委员会成员单位完善并印发了中央环保督察反馈问题整改方案，市发改委、市城市管理行政执法局以正式文件印发中央环保督察反馈问题整改方案。

中央环保督察组向我省反馈，2012年以来松原市在土地整理项目中毁草开垦耕地4.6万亩，但松原市国土部门认为土地整理项目占用的是其他草地，其他草地属于未利用地，可以进行开发利用，不需要进行整改。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

国土和畜牧部门对前郭县0.6万亩和长岭县4万亩进行了界定，不属于草原，省国土厅与畜牧厅已将情况报至省政府。按照省环保督察组意见进行了重新排查，长岭县新发现221公顷土地整理项目占用了草原，现已完成整改。

在长岭腰井子羊草草原自然保护区实验区内，地方政府实施土地整理项目开垦水田1250公顷，打算通过调整保护区划的方式将其调整出保护区范围。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

按整改方案要求，腰井子羊草草原保护区从2019年开始，分五年退出，每年退出250公顷。2019年已退出250公顷。

中央环保督察组交办的4690号案件，反映扶余市正邦集团“批小建大”，破坏草原生态环境。根据督察组对正邦集团的调查核实，国土部门两次共计批复农业用地72公顷，但扶余市正邦集团实际占地87公顷，超占的15公顷已向省国土厅报批，但尚未批复。

整改进展情况：整改完成

2018年7月24日，该企业办理完成设施农用地备案面积10.5702公顷。

对于符合征转用手续的22.0363公顷土地，扶余市土地收购储备中心于2019年6月29日挂牌出让，正邦公司已摘牌，并于2019年7月29日签订成交确认书，拍得该处土地使用权。

中央环保督察组交办的第6469号案件，反映承包人许某某未经相关部门审批，擅自在官地泡湿地保护区内建设楼堂馆所。2018年7月12日，扶余市国土局形成结案报告称“经现场核实，房屋已拆除，恢复地貌。举报人反映的问题已整改完毕”。督察组现场核实发现，只拆除了一栋264.2平方米的房屋，另一栋508.6平方米的房屋仅拆掉了屋顶和门窗，还有台阶和景观墙没有彻底拆除。

整改进展情况：整改完成

五家站镇官地泡北侧264.2平方米的房屋和508.6平方米的房屋已彻底拆除，建筑垃圾清运干净并进行了植被恢复。同时建立了巡查制度，加强保护区日常检查，防止问题反弹。

在督察组抽查的中央环保督察组交办案件中，一些已经整改销号的案件整改不彻底，或是地面硬化没有彻底拆除，或是建筑垃圾没有及时清运，留有“尾巴”或成为“半拉子”工程，达不到恢复原地貌的整改要求。

整改进展情况：整改完成

全市各中央环保督察信访案件办理单位对所有信访案件开展了“回头看”工作，重点排查了地面硬化拆除不彻底、建筑垃圾清运不彻底、没有恢复原地貌等问题。对排查出的问题已全部完成整改。
中央环保督察组交办的第5015号、5665号、6743号、7015号、7045号、7504号、7561号案件，均反映松花江河道内违法采砂问题。督察组实地核实发现，水利部门打击违法采砂活动不彻底，采砂设备没有及时移走，违法建筑没有全部拆除，遗留废弃物没有立即清理，存在随时恢复采砂的隐患。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

松原市水利局河道堤防管理处修订完善了《松原市河道堤防管理处堤防巡查制度》，明确了巡查内容、巡查范围、巡查方式、登记报告制度，对巡查中发现的违法行为，及时立案查处。

前郭县对松花江水源地非法采砂行为及采砂设备、违法建筑、遗留废弃物进行全部拆除、彻底清理。进一步加大对水源地保护区的巡查检查力度，发现违法行为立即整改、彻底清除影响水源地生态环境的各类隐患。加强各相关部门联动配合，共同保护、治理松花江饮用水水源地保护区。

二十、在整改的过程中，“就事论事”进行整改比较普遍，对自身存在的突出问题举一反三、深挖根源不到位，一些部门未研究建立防止类似问题发生的长效机制，为今后整改问题反弹留下隐患。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

我市各县（市、区）政府、市直各相关部门针对中央、省环保督察信访案件及反馈问题组织开展“回头看”并建立举一反三工作台帐，市委督查室定期开展明察暗访工作，确保督察整改工作高效有序进行，杜绝整改问题反弹情况发生。
二十一、督察组在核实中央环保督察组交办的第4176号案件时，沿途发现多处类似砍伐树木建设库房的问题，现场询问时林业部门人员无法说清具体情况，至督察进驻结束时市林业部门也没有给予回复，这些库房是否属于违法占用林地行为。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

违建房屋已全部拆除，该地块已完成还林。

二十二、中央环保督察组交办的第564号案件，反映前郭县长山镇居民将生活污水排入居住区中心的大坑，严重污染周边环境。督察组实地核实发现，长山镇并未从涉案水坑成因出发，建立有效机制解决农村生活污水乱排问题，仅对群众反映的涉案水坑污染问题进行整改，但周边农村生活污水乱排现象仍普遍存在。现场检查还发现，除农村生活污水乱排外，规范化的垃圾收集池形同虚设，周边生活垃圾随意堆放，存在严重的二次污染隐患。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

增设了垃圾回收箱，加强保洁力度，及时清运垃圾，污水排放及垃圾随意堆放问题得到有效治理。加大了宣传、执法力度，坚决杜绝群众随意排放污水、倾倒垃圾行为。

二十三、全市12个省级以上经济开发区和工业园区，都没有建成独立的污水处理设施和集中供热设施，大部分依托城市生活污水处理厂处理高浓度工业废水，从长远看对污水处理厂的正常运行带来很大影响。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

（一）松原经开区嘉吉园区污水处理厂建设项目，已开始施工并完成部分基础工程。开发区现有区内供热企业均依托华能公司进行集中供热。

（二）石化园区污水处理厂主体工程已建设完成。集中供热依托园区附近前郭众合生物质热能有限公司供热。

（三）雅达虹园区集中供热问题依托长青热电联产项目以实现园区统一供热。目前，项目手续已办结，施工进展顺利，计划年底完成土建工程大部，2020年6月末完成并试生产。

（四）长岭县太平川经济开发区依靠太平川镇污水处理厂处理企业废水。已与太平川镇集中供热公司签订并网协议，明年将开发区供热管网并入太平川镇集中供热管网。

（五）扶余市工业集中区依托城市污水处理厂处理污水，弓棚子工业集中区依托扶余市第二污水处理厂处理企业废水。扶余市第二污水处理厂已完成前期手续，正在组织招投标工作，预计2020年年底前建成投入使用。

（六）长岭县环城工业集中区污水处理厂已完成前期手续，正在招标。集中供热14公里天然气管道已铺完，门站、房屋主体已建完。

（七）农业高新技术开发区集中热源厂与吉林省嘉鸿能源开发有限公司签署了框架性协议，正在编制可研报告；排污管道项目现已基本完成前期手续，计划明年进行施工。

（八）查干湖旅游经济开发区污水处理厂和管网已建设完成并投入使用。

二十四、前郭县经济开发区、乾安县工业园区、扶余市弓棚子工业集中区、长岭县环城工业集中区和太平川工业集中区未建设雨污分流设施，长岭县环城工业集中区24家企业的生活污水利用渗井进行排放，松原石化工业园区污水处理设施建设严重滞后，涉水项目已经被省环保厅实行限批。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

前郭经济开发区雨污分流改造已完成。

扶余市弓棚子工业集中区雨污分流项目已开工建设，管网已铺设1700余米。

长岭县太平川镇污水处理厂及管网建设项目已完成前期手续并已开始施工。

长岭县环城工业集中区到长岭县污水处理厂污水管道已铺设完毕。

二十五、扶余市弓棚子工业集中区内56家工业企业，依然采取“以租代征”方式占用土地，不符合国家现有的土地政策。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

扶余市于2018年10月18日印发了《扶余市弓棚子工业集中区企业用地“已租代征”问题专项整改方案》，按照“解决一批，完善一批，调整一批，关停一批”的工作要求，分类整治到位。目前已完成企业名单确认。

二十六、全市已建成的5座生活污水处理厂，仅有松原市江北污水处理厂可以稳定达到一级A排放标准，扶余市污水处理厂经常超标排放问题没有得到解决，并且未按照规定进行处理。

整改进展情况：整改完成

长岭县、扶余市两座污水处理厂已完成提标改造，通过环保验收并投入运行。

二十七、按照松原市的整改方案，经济开发区污水处理厂2018年8月底前开工，松原市雅达虹工业园区污水处理厂2018年9月底前投入使用，但根据目前进展情况看难以按期实现。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

雅达虹工业园区污水处理厂已建设完成。经开区嘉吉园区污水处理厂建设项目，已开始施工并完成部分基础工程。

二十八、松原市城区雨污分流工作进展缓慢，其中市本级雨污合流比例为20.6%；前郭县辖区雨污合流比例为50.7%；吉林油田辖区6.87公里排水管线全部雨污合流，雨污合流比例为100%。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

前郭县2019年已完成哈萨尔路、青格勒街、格日勒街及阿阑豁阿大街雨污管网分流改造工程。

市住建局负责的6条雨污分流改造道路，目前已完成2.05公里，剩余1.94公里预计2020年底前完成。

市规划局负责改造雨污分流管网11.4公里，目前已开工建设，其中3条街路完成部分工程。

二十九、松原市江南污水处理厂长期超负荷运行，已经无法消纳江南城区合流后的雨污水，日平均溢流雨污水2万立方米以上，雨季最大溢流雨污水4.6万立方米左右。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

江南污水处理厂扩建工程，2018年5月开工建设，目前已基本完成主体工程。下一步计划进行设备采购，开始安装工艺管线。

三十、其他县（市）雨污合流问题突出，其中扶余市城区雨污合流比例为76%，乾安县城区雨污合流比例为51%，长岭县城区全部为雨污合流管线，雨污合流比例为100%。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

扶余市雨污分流管网铺设共46公里，现已全部铺设完成。

乾安县2019年计划改造3.86公里，现已完工。

长岭县2019年共完成雨污分流改造16669米，完成阶段目标。

三十一、全市5个重点镇、3个重点流域建制镇没有建成污水处理设施，现阶段生活污水未经处理直接排放。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

扶余市弓棚子镇和三井子镇依托扶余市第二污水处理厂，第二污水处理厂已完成前期手续，正在组织招投标工作，预计2020年年底前建成投入使用。陶赖昭镇污水处理厂已完成前期手续，正在准备招标工作。

前郭县长山镇污水处理厂，已开工建设，预计2019年内完成主体工程，2020年竣工并投入使用。王府站镇污水处理站前期手续已完成，现已开工建设，计划于2020年10月底竣工。

长岭县太平川镇、太平山镇污水处理厂已开工建设，目前已完成部分土建工程。巨宝山镇可研、选址已完成，正在办理环评手续。

三十二、全市生活农村垃圾“村收集、乡转运、县处理”工作整体推进不快，县城（市区）城乡结合部不同程度存在环境“脏乱差”问题，扶余市农村生活垃圾乱堆乱放问题突出。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

乾安县、宁江区、经开区和哈达山农业示范区已在全部村屯建设了垃圾收集点，并分别运至乾安县垃圾处理场和宁江区垃圾焚烧发电厂处置。

扶余市16个垃圾转运站、长岭县22个垃圾转运站、前郭县15个垃圾转运站均已建设完成并开始运行。

长岭垃圾焚烧发电项目已完成前期手续，开始施工，现已完成部分基础和主体工程。

三十三、松原市宁江区民主村临时生活垃圾填埋场清理不彻底，清理后的地面仍存有较厚的垃圾，渗滤液收集池防渗漏措施不符合要求，存在污染隐患。

整改进展情况：整改完成

松原市城市管理行政执法局已于2018年8月10日将民主村临时垃圾填埋场渗滤液全部清运至松原市江北垃圾处理厂，于2018年10月7日将该临时垃圾填埋场内的垃圾全部清运完毕。

三十四、松原市江南生活垃圾处理场10万吨垃圾，仅运往垃圾发电厂焚烧400多吨，存在无法按期完成整改任务的风险。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

江南垃圾场内的垃圾已累计清运25万吨，已基本完成陈腐垃圾清运工作。

三十五、松原市江北生活垃圾处理场、扶余市生活垃圾处理场分别积存2.3万和2万立方米渗滤液，现有处理能力难以按期完成整改。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

（一）1.江北垃圾场2019年已累计处理渗滤液11075立方米，完成年度任务。

2.江北垃圾场垃圾填埋区雨污分流工程已完成。

3.江北垃圾场渗滤液处理设备改造工程已开工，原设备拆除工作已完成，项目于9月份正式开工，现设备已安装完成，新系统日处理能力120立方米，能够满足江北垃圾场渗滤液处理要求。

（二）扶余市城市垃圾处理有限责任公司针对积存渗滤液采取采购城市垃圾渗滤液处理服务方式进行处理，本项目处理积存渗滤液约为2.3吨，服务期为4个月。目前已完成渗滤液处理，达到整改目标。

三十六、乾安县东北部简易垃圾填埋场在筛选、分类处理过程中，还存在继续堆放新的生活垃圾问题，不符合整改要求。

整改进展情况：整改完成

东北垃圾坑内积存垃圾已全部清运完毕。乾安县执法局环卫处和执法大队加强巡查力度，严禁附近居民再倾倒生活垃圾，并在垃圾坑附近设置禁止倾倒垃圾警示牌。

三十七、吉林油田所属新村和二龙饮用水水源地一级保护区内，部分水井附近有耕种现象或存在与取水无关的设施，局部围栏不满足“距离井房20米”的保护区划定要求。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

吉林油田公司正在协调组织开展永久征地事宜，待政府、村民同意后办理相关手续，设置一级保护区完全隔离圈闭围栏。现正在与政府相关部门对接，以及与水源井所在乡村对接。

三十八、二龙饮用水水源地14号井二级保护区内存有废弃的单井罐，存在风险隐患。
整改进展情况：整改完成

已对单井罐罐体进行了除锈防腐处理，对单井罐地面进行了硬化、围堰和防渗漏处理，消除了安全隐患。

三十九、扶余市、乾安县和长岭县的饮用水水源地，一级保护区划定范围达不到省政府批复的距离要求。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

扶余、长岭已完成整改。

乾安县10眼水源井需整改，已废止4眼，在其他地方新打4眼水源井，按要求进行密封围挡。其他6眼租地已完成，正在密封围挡。

四十、省政府下达给松原市的黄标车淘汰任务是16794台，截至2017年年末全市仅完成11891台，淘汰比例仅为70.8%，未达到全省平均水平。

整改进展情况：整改完成

（一）严格登记管理。外地转入的黄标车一律不予受理登记，严禁黄标车进行转移登记，不得变更使用性质和办理过户手续。

（二）严格安全技术检验。要加强对机动车检测机构的日常监管，严格按照机动车查验标准进行查验。

（三）强化路面管控。已将全市待淘汰的黄标车录入缉查布控系统，在市区和国省干道对黄标车采取限制通行的交通管制措施。各县（市）、松江分局交警大队及直属秩序大队加强路检路查及处罚力度。对拦截的黄标车车主做好政策解答和思想引导工作，鼓励其尽快淘汰老旧车辆。

（四）完善交通标志。对于设定黄标车限行区域的，严格按照有关要求，在限行区域和城市出入口外围设置限行标志和辅助设施，提示过往驾驶人依法行使。

（五）加大非现场执法力度。进一步加大城区出入口以及城区道路视频监控和缉查布控卡口的覆盖面，实现对黄标车的动态监管，对违反禁行规定的黄标车进行抓拍、取证。

（六）营造舆论氛围。利用电视、广播、网络等媒体对机动车排气污染防治法律、法规、标准、污染现状和黄标车淘汰工作的意义等进行广泛宣传，增强社会公众的环保意识和参与意识，争取社会各界理解支持。

（七）全市黄标车淘汰比例已达到全省淘汰比例要求。

四十一、2016-2017年，全市卫星遥感监测到的露天焚烧秸秆火点分别为157个、314个，在全省位居前列，一直屡禁不止，没有改善趋势。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

（一）严格落实主体责任和完善网格化监管机制，各县（市、区）严格落实省、市秸秆禁烧工作的相关要求，按照“疏堵结合、齐抓共管”的工作思路，全力狠抓秸秆禁烧工作。

（二）通过报纸、广播电视、微信公众号等平台，发放宣传资料、张贴通告、出动宣传车等形式广泛宣传秸秆综合利用知识和秸秆焚烧的危害。

（三）建立巡查机制，开展全天候监督检查，加大执法和曝光力度，确保及时发现并查处随意露天焚烧秸秆行为。

（四）深化秸秆综合利用整治，通过综合利用、秸秆还田等措施，从源头上解决秸秆焚烧问题。

四十二、全市上报的秸秆综合利用率为83%，但一些建设项目没有形成实际利用能力，实际的秸秆综合利用量远远低于产生量。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

全市以“五化”为重点，全面推进秸秆综合利用工作。一是重点推进秸秆能源化利用，二是稳步推进秸秆肥料化利用，三是加快推进秸秆饲料化利用，四是积极推进秸秆原料化利用，五是有序推进秸秆基料化利用。

四十三、全市可吸入颗粒物年均值居高不下，2017年没有达到国家考核要求。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

全市各执法部门加大对原材料堆、工程施工现场、运输渣土车辆监管力度，严厉查处无扬尘防护措施、车辆带土上路等违法违规行为，加大道路清扫力度，加快“黄标车”淘汰工作，有效减少了建筑工地、道路扬尘等空气污染。
四十四、全市煤堆、渣堆、原料堆无苫盖、无硬化措施比较普遍，商砼企业场区无降尘措施，搅拌设备大多无污染治理设施。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

全市各地各部门加强了对物料堆放场和混凝土生产企业检查力度，对煤堆、渣堆等物料堆放场要求全封闭遮盖，避免产生扬尘对环境造成污染。

四十五、全市建筑工地规范化管理不到位，部分工地没有围挡，原材料堆没有进行苫盖，容易产生城市扬尘问题。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

制定了建筑施工现场标准化管理工作实施方案，要求施工现场要有围挡、建筑材料要覆盖、土方要堆放规范并采取覆盖措施、现场出入车辆严禁带泥上路、车辆要采取覆盖措施。扬尘治理管理制度全面确立，建筑施工扬尘得到有效控制，施工现场标准化管理水平全面提高。

四十六、市城区运输车辆管理不到位，运输渣土的大型车辆不苫盖问题比较普遍，引发的扬尘问题不容忽视。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

全市各地各部门加大对散装货车、渣土车等工程运输车辆巡查频次，严查各运输车辆苫盖不严、无苫盖、跑冒滴漏等违法行为。加强对建筑工地监管，要求施工工地出入口硬化，不得带泥上路。有效遏制了运输车辆造成的道路扬尘污染。

四十七、全市没有制定可行的并网改造方案，城区内由多家企业供热的问题比较突出，不仅造成各热电厂热源白白浪费，也影响到燃煤锅炉并网改造进展。

整改进展情况：整改完成

2019年9月底前，剩余10台20蒸吨燃煤锅炉已全部完成脱硫改造。2019年10月底前，松原市繁荣供热公司已并入松原市供热管网，阳光四季小区已并入吉林省新明珠房地产有限公司集中供热管网。

四十八、全市76台20蒸吨以上非电燃煤锅炉，至督察进驻时仅完成25台除尘和脱硫改造任务，后期整改任务很重、难度很大。

整改进展情况：整改完成

对全市20蒸吨以上燃煤锅炉进行排查，建立台账。全市20蒸吨以上燃煤锅炉共计76台，已全部完成改造。

四十九、吉林油田物业服务公司还有4台10蒸吨及以下的燃煤锅炉，没有按照规定时限完成并网或“改燃”。

整改进展情况：整改完成

4台燃煤锅炉已停用，并进行了拆除，已更换成天然气锅炉供暖。

五十、松原石油化工股份有限公司与松原市松韵凯旋城小区仅一墙之隔，达不到安全防护距离和卫生防护距离，存在严重风险隐患。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

市工信局会同市应急局、市生态环境局已完成了对松原石化安全风险和卫生防护距离初步评估并上报省里。

市应急局委托吉林省安全生产技术检测检验股份有限公司对人口密集区危化品生产企业进行安全距离再评估再确认，现已完成14户企业的安全防护距离评估工作。已将《安全防护距离评估报告》报送市政府。

五十一、扶余市茂源糠醛有限公司没有设置应急设施，无法提供固废转移联单，管理不规范。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

扶余市茂源糠醛有限公司清理了应急事故处理池，更换了水泵、管道、配电箱等设施，悬挂了事故池标牌，设立了安全围挡，办理了危险废物转运联单。
五十二、吉林油田建设的油井、管网、站场、道路等设施，致使一些原本完整的草原、湿地生态系统出现分离和退化现象，油区生态恢复和环境风险防范的任务很重。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

吉林油田已制定查干湖保护区油水井退出方案，其中缓冲区的油水井已全部退出，完成整改。实验区的油水井正在按照整改方案有序推进，在2032年底前全部退出，同步恢复生态。严格落实建设项目环境影响评价批复的要求，坚持油田开发和环境保护并重，有效控制草原生态系统分离和退化。做到油井、管网、站场、道路等设施合理布局，严格施工作业现场管理规范，减少草原占用面积。

五十三、吉林油田探井现场管理比较混乱，探井过程中存在不规范行为，采油井的落地油或事故污水，输油管网“跑冒滴漏”等问题，对土壤和水体造成的污染问题应引起重视。

整改进展情况：整改完成，长期坚持

吉林油田修井作业采用清洁生产作业平台，每年对集输管网进行检测，对腐蚀严重的管线及时进行更换，为了减少油井漏失，安装监控系统，及时发现漏失，及时恢复地貌。环境污染现象得到有效遏制，在后续的生产过程中常抓不懈，持续保持，将环境风险降到最低。

五十四、全市草原没有划界立标，没有设立禁牧标志，没有现场公开举报电话，存在“数字管控多、实质管理少”的问题。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

全市各地各部门对草原设立了界碑、标示牌、界桩、举报电话等标识，加强了对草原管护人员的培训。已在退化的草原上设立禁牧标志，向社会公开禁牧时间和禁牧要求。
五十五、不同部门对草原面积及其性质的认定标准不一致，在草原占用、案件查处时以国土部门的“二调”数据为准，在草原统计和利用保护上以畜牧部门掌握的面积为准，难以有效保护现有草地。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

松原市农业委员会印发了《松原市农业委员会关于加强草原管理与保护工作的通知》，对开展草原资源清查工作进行了专门部署。目前，长岭、乾安、扶余在执法中使用国土二调数据；前郭在执法中使用国土一调数据。

五十六、全市草原没有登记确权，导致在处理毁草案件时法律依据不足，对一些违法违规破坏草原案件无法立案查处，让违法犯罪分子钻了空子、逃避了制裁，致使毁草问题长期得不到遏制。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

扶余市林草局正在制定草原登记确权方案。草原确权登记方案确定后，扶余市草原站将按照草原权属状况、权属界线、拐点拟建立电子信息档案。扶余市林草部门和自然资源部门会按照上级部门安排实现数据共享，统一标准。

前郭县对全县境内草原依法进行确权登记，申请第三方有资质部门进行测量，逐地块排查勘测，确定地块属性，现已完成123万亩。依法依规打击破坏草原行为，达到保护草原资源的目的。

长岭县按进度开展国土三调工作，依据三调数据自然资源局对草原进行确权发证。

乾安县已完成基本草原划定50万亩。

五十七、在全市5个自然保护区内，均不同程度存在违章建筑拆除不彻底，地基和硬化地面依然存在，建筑垃圾未及时清运出保护区，没有达到“恢复自然地貌”的整改要求。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

各保护区在绿盾2017专项行动基础上，进一步排查和核实，共发现460个问题，现已整改完成452个。其中大布苏保护区82个问题已全部完成，查干湖保护区共有234个问题，其中在松原境内有215个问题，现已全部完成整改。扶余洪泛湿地115个问题完成112个，剩余3处建筑物正在履行强拆程序；长岭龙凤湖保护区32个问题完成28个；长岭腰井子保护区16个问题完成15个。

五十八、查干湖旅游经济开发区污水处理厂一直没有投入使用，保护区内117公顷土地整理项目还没有与农户解除承包合同，马营泡面源污染拦截治理工程整改工作进展不快。

整改进展情况：整改完成

（一）查干湖经济开发区已完成污水管网铺设和污水处理厂修建工程，并已开始运行

（二）查干湖自然保护区内117公顷土地整理项目已与承包者解除土地承包合同，田埂、电线杆等设备已清理完毕，完成地貌恢复。

（三）补办环评手续，在整改措施通过上级确认后，建设单位委托环评公司，进行马营泡面源污染拦截整治工程的环评手续补办工作，省环保厅已对该项目进行了批复。现在马营泡面源污染拦截工程已全部完成，拦污节制闸门已进行了所有功能的调试，全部满足各种工况的要求。能够切实发挥马营泡面源污染拦截整治工程在拦截、整治、调蓄等方面的生态功能。同时建设有人工浮岛和路桥地面雨水径流收集系统，在拦污堤节制闸两侧分别设置人工生态浮岛。以浮岛作为载体，通过种植水生植物，吸收、吸附和分解污染物，净化水质，恢复良好的水生生态系统，进一步保护马营泡水质。

五十九、长岭腰井子羊草草原自然保护区内有附近居民堆放的生活垃圾，还有违章建筑没有按照规定进行拆除，乾安县所辖范围还没有进行全面排查清理，监管工作存在真空和盲区。

整改进展情况：整改完成

对长岭腰井子羊草草原保护区进行排查，生活垃圾已全部清理，违法违规设施已全部拆除。

六十、扶余洪泛湿地自然保护区内有13处违章建筑没有进行整改或拆除。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

13处违章建筑中已整改完成10处，剩余3处正在依法履行强拆程序。

六十一、长岭龙凤湖湿地保护区内还有14台风力发电机组没有依法退出。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

根据风机使用年限及运行情况，对故障风机不在维修，逐步拆除。

六十二、在双辽白鹤自然保护区长岭县所辖区域内，地方政府没有落实属地管理主体责任，中粮家佳康（吉林）有限公司长岭第九养猪场还没有形成最终解决方案。

整改进展情况：整改完成

长岭县委、县政府专门成立双辽白鹤自然保护区环保问题整改工作领导小组，负责统筹协调和有关工作的落实，长岭县协调中粮集团共同制定了详细的整改方案，签署了《关于中粮肉食吉林公司第九猪场及部分附属设施限期搬迁协议书》。

长岭县组织500余人拆迁队伍，日夜赶工，于2018年12月25日完成猪场地上建筑物拆除及土地平整，2019年5月进行了生态恢复，5月30日完成全部土地复垦，植被种植面积10公顷，目前已全面完成植被修复。

六十三、前郭、乾安和大安三个县市，每年向查干湖稻田退水2亿立方米，直接影响查干湖的水质改善和持续稳定。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

目前乾安县余字乡水田已退耕恢复原状。腾字种畜场种植期间采用小井提水灌溉，并组织种植户科学种田使用有机肥，避免造成污染。

前郭县闫家围子连接渠已完成并投入使用；查干湖湿地保护与恢复工程建设项目正在办理前期手续；查干湖万亩莲花园项目可研报告完成，正在恢复湿地；查干湖至库里泡连通渠建设工程于2019年3月开工，计划明年7月底前全部完成工程建设任务。

PAGE  
34

